# 测试计划与报告

| 文档信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 商品推荐系统（Product Recommendation System） |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文档类型 | 测试计划与测试报告（合并） |
| 测试对象 | recommend-server（后端）、recommend-web（前端） |
| 执行日期 | 2026-10-28 |
| 结论 | 后端 90 个用例全部通过，前端生产构建通过 |

## 1. 引言

### 1.1 编写目的

本文档定义本项目的测试范围、测试策略、用例清单与执行结果，作为交付前的质量凭证， 同时说明哪些范围尚未被自动化覆盖，避免把「测试通过」误读成「系统完全可用」。

### 1.2 测试对象边界

| 范围 | 是否纳入自动化测试 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 推荐算法（相似度、召回、排序、兜底、评测） | ✅ 是 | 纯函数，输入 UserItemMatrix，不需要数据库 |
| Service 层业务规则 | ✅ 是 | Mockito 隔离 Mapper，验证分支、异常与副作用 |
| Controller 层 | ⬜ 否 | 仅做参数透传与鉴权，逻辑已下沉到 Service |
| Mapper / SQL | ⬜ 否 | MyBatis-Plus 单表操作，无手写 SQL |
| 前端页面 | ⚠️ 部分 | 以 vite build 作为编译期冒烟，无组件级单测 |
| 端到端联调 | ⬜ 手工 | 见第 7 章，需真实 MySQL 环境 |

## 2. 测试策略

### 2.1 分层策略

算法层  → 纯 JUnit 5，零 Mock：给定矩阵断言精确的分数与顺序

Service → JUnit 5 + Mockito：断言业务分支、异常码、Mapper 调用副作用

构建层  → mvnw test（后端）/ vite build（前端）：作为提交前门禁

联调层  → 手工按 sql/schema.sql + sql/seed.sql 初始化后走主流程

### 2.2 为什么算法层能脱离数据库

算法输入是内存矩阵 UserItemMatrix（由 behavior 表数据构建，但构建过程在 Service 层完成）， 策略类不持有任何 Connection/Mapper。因此相似度、召回、排序、兜底全部是可断言的纯函数。

这是相对参考项目最关键的改进：newbee-mall 的 CoreMath 直接查库，

导致「取前 3 个相似用户」这类逻辑错误无法被测试发现。

### 2.3 命名规范

被测方法_场景_预期结果，例如：

- computeSimilarity_noCommonUsers_returnsZero

- recommendForUser_strategyThrows_degradesToHot

## 3. 测试环境

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| JDK | Oracle OpenJDK 17.0.5（D:\java17） |
| 构建 | Maven Wrapper 3.9.16（recommend-server/mvnw.cmd） |
| 测试框架 | JUnit 5.10 + Mockito（spring-boot-starter-test） |
| 断言库 | AssertJ |
| 被测数据 | 全部为用例内构造的内存对象，不访问 MySQL |
| 前端 | Node.js 24 / Vite 5 / Element Plus |

执行命令：

# 后端全量测试

cd D:\桌面\商品推荐系统\recommend-server

$env:JAVA_HOME = 'D:\java17'

.\mvnw.cmd test

# 前端编译冒烟

cd ..\recommend-web

npm.cmd run build

## 4. 用例清单

### 4.1 算法层（43 个）

| 测试类 | 用例数 | 覆盖点 |
| --- | --- | --- |
| CosineSimilarityTest | 8 | 相同/无交集/空向量/零范数/反向向量截断、结果恒在 [0,1]、热门惩罚因子单调性 |
| UserItemMatrixTest | 6 | 空输入、重复行为权重累加、非法权重与空 ID 跳过、倒排索引与流行度 |
| UserCFStrategyTest | 7 | 无历史/空用户、已交互物品排除、按分降序、邻居数 K 生效、排除集合过滤、无邻居返回空 |
| ItemCFStrategyTest | 5 | 排除自身、无共现、未知商品、按相似度降序、排除集合过滤 |
| HotFallbackStrategyTest | 4 | 按流行度降序、排除集合、空矩阵、零热度商品被剔除 |
| HybridStrategyTest | 3 | 两路皆空、归一化后加权融合、权重为 0 时该路被忽略 |
| RecommendEngineTest | 5 | 结果不足补热门、策略抛异常降级、热门接口不补足、补足去重、排除集合保留 |
| RecommendEvaluatorTest | 5 | 全命中准确率召回率为 1、零命中为 0、空推荐跳过用户、80/20 时间切分、覆盖率分母取并集 |

### 4.2 业务与鉴权层（51 个）

| 测试类 | 用例数 | 覆盖点 |
| --- | --- | --- |
| AuthServiceImplTest | 7 | 两次密码不一致、用户名重复、注册时 BCrypt 编码、密码错误、用户不存在、禁用用户、登录成功刷新最后登录时间 |
| BehaviorServiceImplTest | 5 | 未知行为类型、商品不存在、RATE 缺评分、评分越界、VIEW 权重为 1 |
| CartServiceImplTest | 6 | 已存在累加数量、超库存拒绝、新增条目、越权改/删他人购物车、条目不存在 |
| OrderServiceImplTest | 7 | 空购物车、库存不足（含扣减影响 0 行）、下单成功写明细+购买行为+清空购物车、不可取消状态、取消回滚库存、越权取消 |
| RecommendServiceImplTest | 4 | TopN 非正数走默认值、过滤下架商品、保持分数顺序、相似推荐排除自身与下架 |
| AdminServiceImplTest | 9 | 商品状态非法/不存在、用户禁用非法/不存在、订单状态非法、已取消订单不可变更、后台商品列表填充类目名、用户列表返回状态且不泄露口令 |
| ProductServiceImplTest | 4 | 分页回填类目名、下架商品详情拒绝访问、商品不存在、在售商品回填类目名 |
| JwtTokenProviderTest | 5 | 密钥不足 32 字节报可读错误（含字节数与变量名）、刚好 32 字节放行、签发与解析回环、被篡改令牌无效、过期令牌无效 |
| DataSourcePasswordValidatorTest | 4 | 口令为 null / 空白 / 占位符未解析三种情况均报错且提示 DB_PASSWORD、有效口令放行 |

### 4.3 配置与安全边界（4 个）

| 测试类 | 用例数 | 覆盖点 |
| --- | --- | --- |
| SecurityConfigActuatorAccessTest | 4 | 匿名可访问 /actuator/health、/actuator/env 仍需认证、/api/cart 保护未退化、exposure 仅含 health,info |

### 4.4 前端（1 项构建冒烟）

npm run build 必须零错误产出 dist/，覆盖 8 个视图（含后台 5 个页签）与统一 axios 封装。

## 5. 执行结果

### 5.1 后端

Tests run: 98, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

BUILD SUCCESS

按类分布与耗时（合计约 12.9 s）：

| 测试类 | 用例 | 耗时 |
| --- | --- | --- |
| RecommendEvaluatorTest | 5 | 0.119 s |
| HotFallbackStrategyTest | 4 | 0.022 s |
| HybridStrategyTest | 3 | 0.017 s |
| ItemCFStrategyTest | 5 | 0.008 s |
| UserItemMatrixTest | 6 | 0.014 s |
| RecommendEngineTest | 5 | 1.538 s |
| CosineSimilarityTest | 8 | 0.027 s |
| UserCFStrategyTest | 7 | 0.019 s |
| AdminServiceImplTest | 9 | 0.876 s |
| AuthServiceImplTest | 7 | 0.125 s |
| BehaviorServiceImplTest | 5 | 0.021 s |
| CartServiceImplTest | 6 | 0.082 s |
| OrderServiceImplTest | 7 | 0.055 s |
| ProductServiceImplTest | 4 | 0.018 s |
| RecommendServiceImplTest | 4 | 0.102 s |
| JwtTokenProviderTest | 5 | 0.529 s |
| DataSourcePasswordValidatorTest | 4 | 0.176 s |
| SecurityConfigActuatorAccessTest | 4 | 9.618 s |

### 5.2 前端

✓ built in 7.08s

dist/index.html 0.41 kB

dist/assets/Admin-*.js 18.32 kB

...

（仅 chunk 体积告警：element-plus 主包 > 500 kB，不影响功能）

## 6. 缺陷记录（本项目规避的参考项目缺陷及回归用例）

| 编号 | 缺陷（参考项目） | 本项目的回归用例 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Map.values() 取到用户 ID 而非相似度，选出 ID 最大的 3 人 | UserCFStrategyTest.recommend_sortsByScoreDesc、recommend_respectsNeighborK | 已覆盖 |
| D2 | 行为强度用 Math.random() 伪造，结果不可复现 | 数据侧固定种子；UserItemMatrixTest.build_duplicateBehavior_sumsWeight 保证权重确定 | 已覆盖 |
| D3 | 皮尔森在 n=0 时返回 NaN，NaN==0 判断失效 | CosineSimilarityTest.compute_emptyOrNullVector_returnsZero、compute_zeroNorm_returnsZero | 已覆盖 |
| D4 | 结果按商品 ID 排序而非推荐分 | UserCFStrategyTest.recommend_sortsByScoreDesc、ItemCFStrategyTest.recommend_sortsBySimilarityDesc | 已覆盖 |
| D5 | 推荐异常直接把错误抛给页面 | RecommendEngineTest.recommendForUser_strategyThrows_degradesToHot | 已覆盖 |
| D6 | 冷启动返回随机热门、结果条数不足 | RecommendEngineTest.recommendForUser_insufficient_fillsWithHot、HotFallbackStrategyTest.recommend_sortsByPopularityDesc | 已覆盖 |
| D7 | 相似度未做热门惩罚，推荐全是爆款 | CosineSimilarityTest.computeWithPenalty_positiveAlpha_reducesSimilarity | 已覆盖 |
| D8 | 下单/取消不回滚库存 | OrderServiceImplTest.cancel_pendingOrder_restoresStockAndUpdatesStatus | 已覆盖 |
| D9 | 越权访问他人购物车/订单 | CartServiceImplTest.update_otherUsersCart_throwsForbidden、OrderServiceImplTest.cancel_orderOfAnotherUser_throwsForbidden | 已覆盖 |

## 7. 尚未覆盖的范围（交付前必须知情）

| 项 | 风险 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 真实 MySQL 端到端 | 实体字段与表结构的映射、逻辑删除、自动填充时间仅在运行期暴露 | 按第 8 章冒烟清单执行 |
| Controller 契约 | 参数名/路径与前端是否完全对齐 | 冒烟时逐页点一遍 |
| 前端交互 | 无组件级单测，样式与交互异常只能人工发现 | 手动回归 9 个页面 |
| 并发与性能 | 未做压测；推荐计算每次全量读行为表 | 数据量 > 10 万后再评估缓存 |
| 安全渗透 | 未做越权扫描、JWT 伪造测试 | 已知：所有用户级接口均按登录态过滤 |

## 8. 冒烟测试清单（手工，端到端）

前置：sql/schema.sql 与 sql/seed.sql 均已执行，后端 8080、前端 5173 已启动。

| 编号 | 步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 打开 http://localhost:5173/ | 首页展示「热门推荐」10 条，未登录时提示登录 |
| S2 | 用 user001 / 123456 登录 | 提示登录成功，出现「为你推荐」，右上角显示昵称 |
| S3 | 点开任意商品详情 | 展示价格、库存、相似推荐、评价列表、评价表单 |
| S4 | 在详情页提交一次评价 | 提示「评价已提交」，列表首条为新评价；再次提交提示「您已评价过该商品」 |
| S5 | 加入购物车 → 购物车页改数量 → 删除 | 数量与合计随之变化，删除后条目消失 |
| S6 | 订单页提交订单（填写收货信息） | 返回订单号，列表新增一条「已支付/待支付」订单 |
| S7 | 订单列表点「详情」 | 弹窗展示收货信息与商品明细 |
| S8 | 用 admin / admin123 登录 → 后台概览 | 统计卡片数字正常，「运行评测」返回 Precision/Recall/F1/覆盖率 |
| S9 | 后台商品管理：新增 → 编辑 → 下架 → 删除 | 每步提示成功，列表状态随之变化 |
| S10 | 后台类目管理：新增二级类目 → 删除 | 新增后出现在树中；删除空类目成功，有商品时报错 |
| S11 | 后台用户管理：禁用某用户 → 该用户登录 | 登录被拒并提示「账号已被禁用」 |
| S12 | 后台订单管理：改订单状态为「已发货」 | 状态标签更新，用户侧订单状态同步 |

## 9. 结论

- 后端 98 个自动化用例全绿，覆盖算法核心、业务分支与鉴权入口，编译与测试可作为提交门禁。

- 前端可通过生产构建，但交互正确性依赖人工回归。

- 端到端联调风险集中在「数据库映射 + 前后端契约」，已在第 7 章显式登记，不假设其已通过。