# 项目总结报告

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 编写目的 | 复盘目标达成情况、算法指标、交付期问题与后续规划，作为阶段收尾依据 |
| 编写日期 | 2026-10-28 |
| 对应版本 | main @ 5a10a2f |
| 数据环境 | MySQL 8.0.27 + sql/schema.sql + sql/seed.sql |
| 运行环境 | JDK 17.0.5、Node.js 24.22.1、IntelliJ IDEA 2026.2.3 |

## 1. 交付概况

| 类别 | 交付内容 |
| --- | --- |
| 后端 | Spring Boot 3.2 服务，8 个 Controller、9 个 Service、4 条推荐策略、98 个自动化用例 |
| 前端 | Vue 3 + Element Plus，8 个视图（登录/注册/首页/列表/详情/购物车/订单/后台） |
| 数据库 | 8 张业务表 + 17 个索引；seed.sql 确定性演示数据（40 类目 / 500 商品 / 201 用户 / 5000 行为 / 800 订单 / 600 评价） |
| 过程文档 | docs/00–docs/09 及 docs/10 上手指南 |
| 工程约束 | Conventional Commits、一次改动一次测试、口令与密钥全部走环境变量 |

## 2. 目标达成情况

### 2.1 系统目标（对应 docs/02 第 2.2 节）

| 编号 | 目标 | 结论 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 个性化商品推荐，降低筛选成本 | 达成 | GET /api/recommend/home 实测返回 3 条 UserCF 结果，reason 为「与您兴趣相似的 20 位用户也在关注」 |
| G2 | 完整业务闭环：浏览→搜索→加购→下单→评价 | 达成 | ProductController / CartController / OrderController / ReviewController，前端 8 个视图联通 |
| G3 | 可解释、可评测的推荐算法 | 达成 | 推荐结果带 score 与 reason；GET /api/recommend/evaluate 输出 Precision/Recall/F1/Coverage/Popularity |
| G4 | 分层清晰、可测试、可维护 | 达成 | 严格 controller → service → mapper；算法层不碰数据库；98 个用例全绿 |
| G5 | 过程文档与一键部署能力 | 基本达成 | 文档齐全、seed.sql 可复现数据；未提供容器化与一键部署脚本，仍是手工三步 |

### 2.2 功能点达成矩阵（对应 docs/02 第 3.1 节）

| 模块 | 功能点 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | 用户注册 | 已实现 | BCrypt(10) 加盐，用户名唯一性校验 |
| F1.2 | 用户登录 | 已实现 | JWT 无状态，有效期 24h，统一「用户名或密码错误」防枚举 |
| F1.3 | 用户退出 | 未实现 | JWT 天然无状态，前端清 token 即可；服务端黑名单未做 |
| F1.4 | 个人信息维护 | 未实现 | 无接口、无页面，属已知缺口 |
| F2.1 | 商品列表与分页 | 已实现 | page/pageSize/sort |
| F2.2 | 商品详情 | 已实现 | 下架商品详情拒绝访问 |
| F2.3 | 商品搜索 | 已实现 | keyword / categoryId / minPrice / maxPrice / sort |
| F2.4 | 商品类目树 | 已实现 | 两级类目，实测 10 个一级 + 30 个二级 |
| F3.1–F3.5 | 行为采集（VIEW/CLICK/CART/RATE/PURCHASE） | 已实现 | POST /api/behavior/report，权重 1/2/3/4/5 |
| F4.1 | 首页个性化推荐（UserCF） | 已实现 | 邻居 K=20，结果补全 + 异常降级 |
| F4.2 | 详情页相似推荐（ItemCF） | 已实现 | 含热门惩罚因子（当前 popularity-penalty: 0.0 未启用） |
| F4.3 | 热门推荐（冷启动兜底） | 已实现 | 近 30 天加权行为排序 |
| F4.4 | 混合推荐 | 已实现 | GET /api/recommend/hybrid，UserCF 0.6 / ItemCF 0.4 |
| F4.5 | 离线评测 | 已实现 | 8:2 时间切分，四项指标 |
| F5.1–F5.4 | 购物车 / 下单 / 查询 / 取消 | 已实现 | 下单与取消均在同一事务内扣减/回滚库存 |
| F6.1 | 提交评价与评分 | 已实现 | 一人一商品一条评价 |
| F6.2 | 查看评价列表 | 已实现 | 按商品分页 |
| F7.1–F7.4 | 商品 / 类目 / 用户 / 订单管理 | 已实现 | 管理员专属，hasRole("ADMIN") |
| F7.5 | 系统统计与推荐效果监控 | 已实现 | GET /api/admin/statistics + 后台「运行评测」按钮 |

结论：7 个模块 22 个功能点中，20 项已实现，2 项（F1.3、F1.4）明确未实现，已在第 7 节登记为遗留项。

## 3. 算法指标

### 3.1 评测口径（RecommendEvaluator）

| 项 | 设定 |
| --- | --- |
| 划分 | 按行为时间升序，前 80% 训练、后 20% 测试（留出法） |
| 正样本 | 测试集中出现过的全部行为记录（含 VIEW） |
| 推荐器 | RecommendEngine.recommendForUser(trainMatrix, userId, topN, null) |
| 准确率 | 命中数 ÷ 推荐条数，按用户求平均 |
| 召回率 | 命中数 ÷ 该用户测试集正样本数，按用户求平均 |
| 覆盖率 | 所有用户推荐并集的物品数 ÷ 物品全集（训练∪测试），当前分母 500 |
| 流行度 | 推荐物品 log1p(流行度) 的平均值，越小越偏长尾 |

### 3.2 实测结果（2026-10-28，GET /api/recommend/evaluate?topN=5，管理员令牌）

| 指标 | 数值 | 解读 |
| --- | --- | --- |
| evaluatedUserCount | 121 | 测试集中有正样本的用户数 |
| precision | 0.0132 | 5 个推荐位平均命中 0.066 个（121 人合计约 8 次） |
| recall | 0.0082 | 测试集约 1000 条正样本中命中 8 条 |
| f1 | 0.0101 | Precision 与 Recall 的调和平均 |
| coverage | 0.378 | 推荐覆盖 189/500 个商品 |
| avgPopularity | 3.475 | e^3.475 - 1 ≈ 31，即推荐物品平均约 31 次行为，偏热门 |

复现命令：

$token = (Invoke-RestMethod "http://localhost:8080/api/auth/login" -Method Post `

-ContentType "application/json" -Body '{"username":"admin","password":"admin123"}').data.token

Invoke-RestMethod "http://localhost:8080/api/recommend/evaluate?topN=5" -Headers @{Authorization="Bearer $token"}

### 3.3 指标解读：为什么低，低在哪里

不回避问题。0.0132 的准确率不能作为「算法可用」的证据，四个可定位的原因：

- 评测未排除训练集已交互物品。RecommendServiceImpl.evaluate 调用推荐器时第 4 个参数传 null，即不传排除集；而线上 recommendForUser(userId, topN) 会排除已购与下架商品。结果就是推荐位可能被「用户训练集里已经看过」的商品占满，这些商品不在测试集里，直接浪费推荐位。

- 正样本口径过宽。测试集中 VIEW 与 PURCHASE 同等对待，而用户浏览过并不等于感兴趣；推荐列表按加权偏好排序，命中 VIEW 的判定偏严。

- 平均流行度 3.475 说明结果偏热门。热门商品集中在少数 ID，而测试正样本分散在 500 个商品上，热门推荐天然难命中分散的长尾正样本。

- 数据规模小、信号偏弱。200 个普通用户 × 25 条行为 = 5000 条，人均 25 次交互分摊到 500 个商品；UserCF 的邻居相似度在共同交互极少时不稳定。seed.sql 已刻意让 70% 行为落在用户偏好的两个一级类目内，但「偏好类目」由 user_id 取模推导，兴趣分布重复度高，邻居区分度不足。

因此本报告不把 precision 当作达标依据，而把「链路可跑通、指标可复现、结论可比较」作为当前验收标准；绝对值要等第 8 节的评测口径修正与基线引入后才有意义。

### 3.4 与参考项目的对比

| 维度 | 参考项目（newbee-mall） | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 相似用户选取 | Map.values() 取到用户 ID 后按 ID 排序取前 3 | 余弦相似度降序取 Top-K（K 可配置） |
| 行为强度 | Math.random() 伪造 | 行为类型 → 固定权重表 |
| 相似度 | 皮尔森，n=0 返回 NaN | 余弦相似度，零范数返回 0，可加热门惩罚 |
| 结果排序 | 按商品 ID 排序 | 按推荐分降序 |
| 可评测性 | 无任何离线指标 | Precision/Recall/F1/Coverage/Popularity 五项 |
| 可测试性 | 与数据库耦合，无法单测 | 算法层纯函数，43 个用例覆盖 |

结论：参考项目的推荐「不可计算」，本项目至少「可计算、可复现、可评测」——这是本阶段真正的交付物。

## 4. 踩坑与改进

### 4.1 交付期实际遇到的问题（本次真实记录）

| # | 现象 | 根因 | 处理 | 沉淀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构建直接崩：InvalidPathException: Trailing char < > at index 36 | .idea/商品推荐系统.iml 里残留一条源码根 docs/com/deng/recommend，路径尾部带空格，且该目录并不存在 | 删除错误 sourceFolder，并在「项目结构 → 模块 → 源」核对 | 源码根只允许 recommend-server/src/main/java |
| 2 | mvnw test 全挂：UnsupportedClassVersionError ... 61.0 vs 52.0 | 终端 JAVA_HOME 指向 D:\java8，Maven 用 Java 8 加载 Java 17 字节码 | 执行前显式 $env:JAVA_HOME = 'D:\java17' | 已写入部署手册 5.1 与 FAQ |
| 3 | 所有 SQL 接口返回 9999 系统内部错误 | DB_PASSWORD 未注入；application.yml 用 ${DB_PASSWORD:} 默认空串，启动不报错、首次查库才失败 | 用系统用户级环境变量注入；项目已有 DataSourcePasswordValidator 提前拦截 | 已把「启动验证」补进部署手册 5.3，含 health 检查 |
| 4 | GET /actuator/health 返回 1002 而非 404 | actuator 依赖悬空：端点已注册，但 SecurityConfig 未放行，anyRequest().authenticated() 把它拦了 | 只暴露 health,info、白名单放行、show-details: when-authorized | 新增 SecurityConfigActuatorAccessTest（4 例） |
| 5 | 按文档找不到「Settings Sync」 | IDEA 2025.1 起该功能并入 备份与同步（Backup and Sync），且官方同步类别里不含 Run Configurations | 改用「设置」内搜索「同步」定位；确认运行配置不参与同步 | 结论：运行配置的明文环境变量不会上云 |
| 6 | 文档写「未登录返回 code=401 类错误码」 | 项目 ResultCode.UNAUTHORIZED 实际为 1002 | 修正部署手册 5.3 | 文档与代码枚举需交叉核对 |

共同点：6 个问题里有 5 个不在业务代码里（IDE 配置、JDK 版本、环境变量、依赖暴露面、文档口径）。这也是把「启动验证」和「安全检查清单」补进部署手册的原因。

### 4.2 已规避的参考项目缺陷

docs/00 记录了 12 个算法缺陷与 12 项工程债，其中 9 项已建立回归用例（见 docs/06 第 6 节 D1–D9）。典型三项：

- 相似邻居选错对象：Map.values() 拿到的是用户 ID 而非相似度 → 本项目按 ScoredItem.score 降序截断 Top-K，UserCFStrategyTest 覆盖。

- 异常直接抛给页面：本项目 RecommendEngine 捕获策略异常并降级为热门，保证推荐位永远不为空，RecommendEngineTest 覆盖。

- 越权访问他人购物车/订单：所有用户级写操作按登录态过滤，CartServiceImplTest / OrderServiceImplTest 覆盖。

## 5. 工程质量现状

### 5.1 自动化测试分布（98 个用例，0 失败）

| 层次 | 用例数 | 测试类 |
| --- | --- | --- |
| 算法层 | 43 | CosineSimilarity 8、UserItemMatrix 6、UserCF 7、ItemCF 5、HotFallback 4、Hybrid 3、RecommendEngine 5、RecommendEvaluator 5 |
| 业务与鉴权层 | 51 | Admin 9、Auth 7、Order 7、Cart 6、Behavior 5、Jwt 5、Product 4、RecommendService 4、DataSourcePasswordValidator 4 |
| 配置与安全边界 | 4 | SecurityConfigActuatorAccessTest |

### 5.2 已落实的工程约束

- 分层强制：Controller 只做参数透传与鉴权取值，业务在 Service，SQL 一律 #{} 参数化。

- 算法可测：算法输入是内存矩阵 UserItemMatrix，不接触 Connection，因此 43 个算法用例不依赖数据库。

- 密钥治理：口令与 JWT 密钥只走环境变量；.idea/、.run/、.env*、*local.yml 均在 .gitignore 中。

- 提交纪律：一个逻辑改动一个 commit，提交前跑全量测试。

## 6. 未完成与已知风险

| 项 | 影响 | 处置建议 |
| --- | --- | --- |
| F1.3 退出 / F1.4 个人信息维护 | 用户无法改昵称、邮箱、密码 | 列为 P1，补 PUT /api/auth/profile |
| 评测口径未排除训练集已交互物品 | 指标被系统性低估，无法判断真实效果 | 列为 P0，见 8.1 |
| 日志只打控制台 | 问题现场难以回溯（本次排查 9999 就受制于此） | 列为 P0，logging.file.name 落盘 |
| 推荐每次全量读行为表 | 数据量 > 10 万后响应时间不可控 | 列为 P1，加缓存与增量矩阵 |
| 无并发压测、无渗透测试 | 上线前无法量化容量与安全边界 | 列为 P2 |
| 前端无组件级测试 | 交互回归依赖人工 | 列为 P2，引入 Vitest |

## 7. 后续规划

### 7.1 P0（下一迭代，1 周内）

- 修正评测口径：推荐时排除训练集已交互物品；正样本按行为强度分层（VIEW 降权）；补充「随机推荐」「纯热门」两条基线，用相对提升衡量算法价值。

- 日志落盘：logging.file.name=logs/recommend-server.log + 按天滚动，避免问题现场只能靠人肉复述。

- 健康检查接入监控：/actuator/health 已匿名可读，接 Uptime Kuma 或 Nginx 探活。

### 7.2 P1（2–4 周）

- 补齐 F1.3 / F1.4（服务端令牌黑名单、个人资料与改密）。

- 推荐结果缓存：recommend.enable-cache 已预留开关，补命中率指标与主动失效。

- ItemCF 相似度离线预计算落库，避免每次在线重算。

### 7.3 P2（1–2 个月）

- 算法升级：召回（多路）+ 排序（LR/GBDT）两阶段，替换当前单路加权融合。

- AB 实验框架：按用户分流不同策略，离线指标 + 线上点击率双轨评估。

- 前端引入 Vitest，覆盖推荐位与购物车交互。

### 7.4 P3（长期）

- 容器化（Dockerfile + compose），把「三步启动」压缩成一条命令。

- Nginx + HTTPS + 限流；生产库账号去 root 化（已列入安全检查清单）。

- 备份与恢复演练、CI（编译 + 98 用例作为门禁）。

## 8. 结论

- 功能目标达成：22 个功能点中 20 项已实现，业务闭环与四条推荐策略全部跑通，端到端接口在真实 MySQL 数据上验证通过（热门推荐、类目树、登录、UserCF 个性化推荐、管理员评测）。

- 算法目标「部分达成」：可解释、可评测的链路已建成，但当前评测口径会系统性低估效果（未排除已交互物品、正样本含 VIEW、无基线对照）。在 P0 修正口径前，不应把 0.0132 的准确率当作算法优劣的结论。

- 工程质量达成：98 个自动化用例全绿，算法层与数据库解耦，密钥与口令全部外置；本项目相对参考项目的核心价值——「算法可计算、可复现、可评测」——已经落地。

- 交付期风险已收敛：6 个实际问题中 5 个属于环境与配置，处理方式均已写回部署手册或转为回归用例，同类问题再次出现的概率显著降低。